# КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

|  |
| --- |
| * Все документы, ссылки на которые на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью * Заполнение разделов настоящего документа по возможности осуществляется ссылками на внешние документы, а при отсутствии таковых – текстовым описанием. * В случае любых расхождений настоящего документа с уставом проекта – настоящий документ признается более авторитетным * Работы, ссылки на которые не содержатся в данном документе – не входят в проект. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта:** |  |
| **Руководитель и участники команды:** |  |
| **Дата:** |  |

| **Версии** | | |
| --- | --- | --- |
| **Версия** | **Дата** | **Комментарий** |
| 1.0 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| 1. Общая информация |
| --- |
| **1.1 Общая информация о проекте** |
| 1. *Создание площадки для выгула и дрессировки собак.* 2. *Повышение кинологической культуры, и гражданской активности собаководов.* 3. *Возможность свободного перемещения собак, не мешая окручивающим без поводка и намордника* |
| **1.2 Ограничения проекта** |
| [*Ограничения проекта*](https://d.docs.live.net/51851e4da372026a/Рабочий%20стол/Проект/Устав%20преокта.doc) |
| **1.3 Допущения проекта** |
| *Привлечение дополнительных источников финансирования, привлечение дополнительных лиц для реализации некоторых задач* |

| 2. Описание продукта | |
| --- | --- |
| **2.1 Описание продукта:** | |
| *Установка площадки размером 50 м на 50 м для выгула собак, огороженная металлическим забором, покрытая песчаным покрытием, оснащенная оборудованием для дрессировки собак, также оснащенная урнами для уборки за своими питомцами.*  *Главными требованиям к продукту являются:*  *– проведение соревнований для животных*  *– безопасное выгуливание собак как для них самих, так и для окружающих*  *– сократить жалобы населения*  *– вмещение до 15 больших собак* | |
| **2.2 Аналоги продукта:** | |
| [Аналог продукта](https://admbrk.ru/ib-2021/20-sentyabrya-2021-goda-postupil-proekt-ploshhadka-dlya-vygula-sobak/?) | |
| **2.3 Ссылки на спецификации продукта** | |
| **Требования бизнес-уровня:** | |
| *В городе Березники на 2022 год будет существовать всего одна площадка для выгула собак, она находится далеко от центра города, исходя из этого собаководы вынуждены гулять вблизи парков, детских площадок, тротуаров, что вызывает страх и недовольства остального населения. Таким образом, главное требование бизнес-уровня — это установка площадки размером 50 м на 50 м для выгула собак, огороженная металлическим забором, покрытая песчаным покрытием, оснащенная оборудованием для дрессировки собак, также оснащенная урнами для уборки за своими питомцами, позволяющая безопасному выгулу собак как для собак, так и для остального населения с привлечением органов власти, заинтересованных в благоустройстве и желаниях населения.* | |
| **Требования системного уровня:** | |
| *Решение №440 Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «город Березники»*  *3.10.5.1 Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. (в ред. решения Березниковской городской Думы от 25.09.2019 № 654)*  *3.10.5.2 Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения, должны быть 400-600 кв. м, на прочих территориях – до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки возможен уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий необходимо принимать не менее 25 м, а до участков*  *образовательных организаций, детских, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослых - не менее 40 м.*  *3.10.5.3 Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, осветительное и информационное оборудование, озеленение.*  *3.10.5.4 Покрытие площадки, предназначенной для выгула собак, должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонная, песчаная, песчано-земляная), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Подход к площадке необходимо оборудовать твердым видом покрытия.*  *3.10.5.5 Ограждение площадки для выгула собак следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.*  *3.10.5.6 На территории площадки должен быть установлен информационный стенд с правилами пользования площадкой для выгула собак.*  *3.10.5.7 При устройстве озеленения необходимо предусматривать периметральную плотную посадку высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.*  *3.10.5.8 Размещение площадки для выгула собак необходимо согласовывать с уполномоченным органом.*  *Также необходимо провести дезинфекция, дезинвазия площадки.* | |
| **Требования технического уровня:** | |
| *Площадка размером 50 на 50 метром, огороженная металлическим забором.*  *Для подготовки земли необходимы грузовые машины для выравнивания земли.*  Для оснащения площадки требуется оборудование: горка, балансир, бум, туннель, кольцо, слалом, также урны, скамейки под крышей | |
| **2.4 Поставки проекта** | |
| **Результат поставки** | **Критерии приемки** |
| *<Разрешение на строительство>* | 1. *<Положительный отклик администрации города Березники>* 2. *<Срок выдачи разрешения не менее 30 дней>* |
| *<Подготовленное место для площадки>* | 1. *<Выбрано место для установки площадки>* 2. *<Проведены работы по зачистке земли>* 3. *<Установлен железный забор 1,5 м высотой>* 4. *<Установлено песчаное покрытие>* 5. *<Совершено озеленение по периметру высокими кустарниками>* |
| *<Закупка оборудования>* | 1. *<Заключен договор с поставщиками>* 2. *<Быстрое информирование со стороны поставщика>* |
| *<Установка оборудования>* | 1. *<Оборудование пришло в назначенный срок>* 2. *<Оборудование высокого качества, без дефектов>* 3. *<Установлено 4 урны>* 4. *<Установлены деревянные брусья под забором>* 5. *<Установлен информационный стенд>* 6. *<Установлено оборудование для дрессировки>* |
| *<Приемка площадки>* | 1. *<Площадка соответствует всем требованиям законодательства>* |

| 3. Подход к управлению проектом | |
| --- | --- |
| **3.1 Используемые элементы плана управления проектом** | |
| **План управления персоналом** | *Управление персоналом осуществляется путем общих собраний в социальных сетях. В случае, если член команды не может выполнить поставленную задачу по уважительным причинам, руководитель назначает нового ответственного. члены команды заинтересованы в данном проекте, мотивация исходит из актуальности установки данной площадки, таким образом, работа будет оцениваться по результатам реализации проекта.* |
| **Коммуникации проекта** | *Организованная инициативная группа под руководством депутата городской Думы сообща, информирую друг друга, осуществляет реализацию проекта по строго поставленным задачам.*  [*Реестр заинтересованный лиц*](https://d.docs.live.net/51851e4da372026a/Рабочий%20стол/Проект/Реестр%20заинтересованных%20лиц.xlsx)  [*Матрица требований*](https://d.docs.live.net/51851e4da372026a/Рабочий%20стол/Проект/Матрица%20требований.xlsx) |
| **Риски проекта** | [*Риски*](https://d.docs.live.net/51851e4da372026a/Рабочий%20стол/Проект/Риски.xlsx) |
| **Закупки проекта** | *Различные оборудование для дрессировки собак: горка, балансир, бум, туннель, кольцо, слалом.*  *4 урнами и пакетики для уборки за питомцами*  *Небольшая постройка в виде 4-х скамеек под крышей*  *Информационный стенд, где прописаны правила выгула собак на площадке*  *Ответственный за закупку оборудования:* [*Матрица требований*](https://d.docs.live.net/51851e4da372026a/Рабочий%20стол/Проект/Матрица%20требований.xlsx) |
| **Управление конфигурациями** | *Контроль и мониторинг изменений в проекте входит в требования rq-5, в случае сдвига сроков допускается изменение проекта.*  [*Матрица требований*](https://d.docs.live.net/51851e4da372026a/Рабочий%20стол/Проект/Матрица%20требований.xlsx) |
| **Изменения в проекте** | *Информирование остальных членов команды о изменениях в проекте* |
|  |  |
| **3.1 Требуется ли дополнительное согласование элементов плана?** | |
| [*Матрица требований*](https://d.docs.live.net/51851e4da372026a/Рабочий%20стол/Проект/Матрица%20требований.xlsx) | |

| 4. Согласовательные подписи | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:** | | | |
| Имя | Должность | Подпись | Дата **(MM/DD/YYYY)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.*