# УСТАВ ПРОЕКТА

| Название проекта: | Площадка для выгула собак |
| --- | --- |
| Руководитель и участники команды: |  |
| Дата: | 25.03.2022 |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 25.03.2022 | Черновик |
| 2.0 | 07.04.2022 | 2.1, 2.3, 2.4 внесены изменения |
|  |  | 3.1 конкретизированы контрольные точки |
| 3.0 | 21.04.2022 | Пункт 3 |

### 1. Краткое описание проекта

- Название проекта

Площадка для выгула собак

- Суть проекта

Установка огороженной забором площадки размером 50 на 50 метров, оборудованная для безопасного выгула и дрессировки собак в городе Березники

- Бизнес-окружение проекта

- Отсутствие аналогичной площадки на территории города Березники, а именно района Комсомольского парка, где находятся более 20 собаководов

- 1.4. Цели проекта

- Развитие комфортной среды проживания путем постройки оснащенной площадки для выгула и дрессировки собак

- 1.5. Риски проекта

1)Нарушение требований по установке площадки - 2) Недостаточная ответственность организаторов проекта - 3) Увеличение стоимости оборудования - 4) Задержка поставок оборудования - 5) Незаинтересованность администрации города - Также см.документ «Риски» Риски

### 2. Описание продукта и поставок

### 2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

### Площадка для выгула и дрессировки собак размером 50 на 50 метров, расположенная на территории общего пользования в городе Березники, в районе Комсомольского парка, огороженная металлической сеткой(забором), также обустроенная различным оборудованием для дрессировки собак: горка, балансир, бум, туннель, кольцо, слалом, оснащенная урнами и пакетиками для уборки за питомцами.

### 2.2 Главными требованиям к продукту являются (продукт позволяет):

### - проведение соревнований для животных ### – безопасное выгуливание собак как для них самих, так и для окружающих ### –сократить жалобы населения ### –вмещение до 10-15 больших собак

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

- содержание данной площадки по санитарным требованиям - уборка территории площадки в любое время года - охрана и ремонт объекта - земельные работы - мойка оборудования

2.4 Правила приемки поставок:

Правила приемки основываются на нормативно-правовом документе

| ### 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 25.03.2022 |
| - Произведен выбор территории | 25.03.2022 |
| - Заключен договор со спонсором | 10.05.2022 |
| - Получено разрешение на строительство | 1.06.2022 |
| - Проведены земельные работы на территории постройки площадки | 16.06.2022 |
| - Произведен приём площадки | 18.08.2022 |
| Завершение проекта | 25.08.2022 |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 3 200 000 рублей |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |

### 4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

ФИ

4.2 Полномочия руководителя проекта

-мотивация команды -помощь в разработке плана проекта -добавление людей в проект -согласование и заключение договоров -контроль и анализ хода реализации проекта

### 5. Заинтересованные лица и ресурсы

- 5.1 Заказчик проекта

- Собаководы района Комсомольского парка

- 5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

- Собаководы района Комсомольского парка, также остальное население города

- 5.3 Спонсор проекта

- ПАО «Уралкалий»

- 5.4 Куратор проекта

- 5.5 Команда проекта

- 5.6 Инфраструктура

- 5.7 Соисполнители проекта